PHASE 1 – Thiết lập nền tảng & cấu trúc dự án

| Mã | Nội dung công việc | Xong |
| --- | --- | --- |
| 01 | Tạo repository Git cho dự án (local hoặc GitHub). | ☐ |
| 02 | Khởi tạo cấu trúc thư mục cơ bản: template/, scripts/, data/, dist/. | ☐ |
| 03 | Tạo file README.md mô tả mục tiêu dự án ngắn gọn. | ☐ |
| 04 | Sao chép file HTML đề IELTS mẫu vào thư mục template/ và đặt tên base-reading.html. | ☐ |
| 05 | Xác định tất cả các phần trong file HTML phụ thuộc vào dữ liệu đề thi (passage, câu hỏi, đáp án). | ☐ |
| 06 | Đánh dấu ba vùng passage bằng comment/placeholder. | ☐ |
| 07 | Đánh dấu ba vùng câu hỏi (Part 1–2–3) bằng comment/placeholder. | ☐ |
| 08 | Xác định vị trí object correctAnswers trong phần JS của template. | ☐ |
| 09 | Lên danh sách tên placeholder cho từng phần dynamic (passage, câu hỏi, đáp án). | ☐ |
| 10 | Kiểm tra template sau khi thêm placeholder để đảm bảo CSS/JS vẫn hoạt động bình thường. | ☐ |

PHASE 2 – Xây dựng mô hình dữ liệu (JSON Schema)

| Mã | Nội dung công việc | Xong |
| --- | --- | --- |
| 01 | Liệt kê tất cả các dạng câu hỏi có trong file mẫu IELTS (TF/NG, MCQ, Matching, Heading, Completion…). | ☐ |
| 02 | Xây dựng cấu trúc JSON mức Test (title, parts). | ☐ |
| 03 | Xây dựng cấu trúc JSON cho từng Part (instructions, passage, questions). | ☐ |
| 04 | Thiết kế cấu trúc passage: title + danh sách paragraphs. | ☐ |
| 05 | Thiết kế cấu trúc câu hỏi cơ bản: number, type, text, answer, optional fields. | ☐ |
| 06 | Quy ước đánh số câu hỏi 1–40 và cách map sang ID HTML (q1, q2...). | ☐ |
| 07 | Thiết kế mô hình JSON cho câu dạng Matching (gồm list nguồn & list câu hỏi). | ☐ |
| 08 | Tạo JSON mẫu cho một Part để thử nghiệm. | ☐ |
| 09 | Mở rộng JSON mẫu thành đủ 3 Part theo đề IELTS mẫu. | ☐ |
| 10 | Rà soát JSON đảm bảo thể hiện được mọi dạng câu hỏi. | ☐ |

PHASE 3 – Thiết kế bộ sinh HTML (Generator) – Chưa code

| Mã | Nội dung công việc | Xong |
| --- | --- | --- |
| 01 | Xác định giao diện CLI của generator (đầu vào: JSON; đầu ra: file HTML). | ☐ |
| 02 | Liệt kê các hàm render cần thiết (renderPassage, renderTFNG, renderMCQ…). | ☐ |
| 03 | Quy định cách mỗi dạng câu hỏi được chuyển thành HTML trong template. | ☐ |
| 04 | Quy định cách tạo ID và name cho câu hỏi (q1, q2…). | ☐ |
| 05 | Xác định cách tạo thuộc tính data-q-start và data-q-end. | ☐ |
| 06 | Thiết kế cấu trúc object correctAnswers xuất ra file HTML. | ☐ |
| 07 | Viết pseudocode cho pipeline generator: Load template → Render → Replace → Export. | ☐ |
| 08 | Xác định các validation cần check (đủ 40 câu, không trùng số…). | ☐ |
| 09 | Định nghĩa hành vi nếu JSON lỗi hoặc câu hỏi không hỗ trợ. | ☐ |
| 10 | Ghi lại toàn bộ quyết định thiết kế vào README hoặc design-notes. | ☐ |

PHASE 4 – Quy trình thủ công kết hợp ChatGPT Web (Không dùng API)

| Mã | Nội dung công việc | Xong |
| --- | --- | --- |
| 01 | Thiết kế quy trình chuẩn: PDF → ChatGPT lấy text → ChatGPT tạo JSON → Lưu JSON → Run generator. | ☐ |
| 02 | Viết prompt chuẩn để ChatGPT chuyển text IELTS → JSON đúng schema. | ☐ |
| 03 | Thêm yêu cầu trong prompt: không markdown, không giải thích, JSON thuần. | ☐ |
| 04 | Thử prompt với một đề thật → kiểm tra JSON. | ☐ |
| 05 | Chỉnh prompt để tránh lỗi thường gặp (sai numbering, thiếu câu…). | ☐ |
| 06 | Đặt quy ước đặt tên file JSON (vd: reading-2025-01-test01.json). | ☐ |
| 07 | Viết checklist “Làm đề mới từ đầu đến cuối” vào README. | ☐ |
| 08 | Kiểm tra JSON do ChatGPT tạo ra có đúng schema & 40 câu. | ☐ |
| 09 | Ghi nhận các đặc điểm bất thường từ đề thật và cập nhật schema nếu cần. | ☐ |
| 10 | Đảm bảo người không biết lập trình cũng có thể làm theo hướng dẫn. | ☐ |

PHASE 5 – Kế hoạch triển khai Generator (trước khi code)

| Mã | Nội dung công việc | Xong |
| --- | --- | --- |
| 01 | Định nghĩa tham số CLI: node generate-reading.js input.json output.html. | ☐ |
| 02 | Quy định xử lý khi file output đã tồn tại. | ☐ |
| 03 | Lên kế hoạch logging: báo từng bước Load → Render → Write. | ☐ |
| 04 | Liệt kê lỗi phải bắt (JSON hỏng, thiếu template, thiếu placeholder). | ☐ |
| 05 | Lên plan test cơ bản (unit test hoặc manual test). | ☐ |
| 06 | Phương pháp kiểm tra giao diện HTML đã sinh bằng cách so sánh song song với bản gốc. | ☐ |
| 07 | Xử lý vấn đề ký tự đặc biệt/encoding nếu passage có ký tự lạ. | ☐ |
| 08 | Ghi hướng dẫn chạy CLI vào README. | ☐ |
| 09 | Đảm bảo thiết kế linh hoạt để thêm Listening/Writing sau này. | ☐ |
| 10 | Viết tài liệu Implementation Plan (kế hoạch code). | ☐ |

PHASE 6 – Thiết kế giao diện Local UI (tùy chọn)

| Mã | Nội dung công việc | Xong |
| --- | --- | --- |
| 01 | Phác thảo giao diện đơn giản: textarea nhập JSON + nút “Generate HTML”. | ☐ |
| 02 | Quy định các thông báo: đang tạo, xong, lỗi… | ☐ |
| 03 | Quyết định UI gọi backend hay gọi CLI wrapper. | ☐ |
| 04 | Thiết kế API local: POST /generate trả về HTML. | ☐ |
| 05 | Lên cách tải file bằng Blob → Download. | ☐ |
| 06 | Cân nhắc thêm khu vực preview (tùy chọn). | ☐ |
| 07 | Liệt kê yêu cầu an toàn tối thiểu: không gọi mạng, giới hạn file. | ☐ |
| 08 | Ghi lại flow sử dụng UI trong README. | ☐ |
| 09 | Gắn UI vào workflow Phase 4 (PDF → JSON → UI → HTML). | ☐ |
| 10 | Xác định phần UI nào có thể để sau khi core generator chạy ổn. | ☐ |

PHASE 7 – Định hướng mở rộng Listening & Writing

| Mã | Nội dung công việc | Xong |
| --- | --- | --- |
| 01 | Thêm field sectionType trong JSON (reading, listening, writing). | ☐ |
| 02 | Liệt kê dạng câu hỏi của Listening (note completion, MCQ, map…). | ☐ |
| 03 | Xác định cấu trúc JSON cho audio file, timestamp, section. | ☐ |
| 04 | Liệt kê yêu cầu cho Writing Task 1/2. | ☐ |
| 05 | Lên kế hoạch tạo template HTML riêng cho Listening & Writing. | ☐ |
| 06 | Quy định logic chọn template theo sectionType. | ☐ |
| 07 | Xác định module/hàm có thể dùng chung giữa Reading/Listening/Writing. | ☐ |
| 08 | Quyết định phần nào làm trước (Listening hay Writing). | ☐ |
| 09 | Viết kế hoạch nâng cấp schema + generator để hỗ trợ 3 kỹ năng. | ☐ |
| 10 | Ghi roadmap dài hạn vào README. | ☐ |